# 改进路线图模板

## 1. 路线图概述

改进路线图基于评估结果，将改进项按优先级和时间维度进行规划，确保改进工作有序推进、资源合理分配、成果可追踪。

### 路线图原则

优先级驱动：从最关键、最紧迫的改进项开始

循序渐进：短期快速见效，中期系统提升，长期战略突破

资源匹配：改进项的投入与可用资源相匹配

可追踪：每项改进都有明确的目标、负责人和验收标准

灵活调整：根据实施进展动态调整路线图

## 2. 改进阶段划分

### 2.1 紧急改进（1-3个月）

目标：解决最突出的问题，快速见效，建立改进信心。

| 序号 | 改进项 | 对应评估维度 | 具体目标 | 负责人 | 所需资源 | 完成时间 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

典型改进项：

5S基础改善（清理不需要的物品、建立基本的定置管理）

关键质量控制点的标准化

设备基础保养的规范化

高频不良的紧急对策

### 2.2 重要改进（3-6个月）

目标：系统性提升薄弱维度，建立精益管理的基础体系。

| 序号 | 改进项 | 对应评估维度 | 具体目标 | 负责人 | 所需资源 | 完成时间 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

典型改进项：

标准作业体系的全面建立

SPC在关键工序的导入

TPM体系的系统化推进

技能矩阵和多能工培养计划

拉动系统（看板）在关键工序间的建立

### 2.3 长期提升（6-12个月）

目标：实现精益的深度整合和文化转型，向更高成熟度等级迈进。

| 序号 | 改进项 | 对应评估维度 | 具体目标 | 负责人 | 所需资源 | 完成时间 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

典型改进项：

全员参与的改善文化建设

六西格玛项目的系统化推进

供应链精益协同体系的建立

高级精益工具的成熟应用

精益人才梯队的建设

## 3. 改进项详情模板

每项改进应按以下模板进行详细规划：

### 改进项：[名称]

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 改进背景 | 说明该改进项的评估发现和改进必要性 |
| 具体目标 | SMART原则，明确、可衡量 |
| 当前状态 | 评估时的基准数据 |
| 目标状态 | 期望达到的水平 |
| 实施步骤 | 1. ____ 2. ____ 3. ____ |
| 负责人 | ____ |
| 参与人员 | ____ |
| 所需资源 | 人力、资金、设备、时间 |
| 里程碑 | 第1月：____ / 第2月：____ / 第3月：____ |
| 验收标准 | 明确的量化验收标准 |
| 风险与对策 | 可能的风险和应对措施 |

## 4. 资源规划

### 4.1 人力资源

| 角色 | 人数 | 职责 | 投入时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 总体协调、进度管控 | 50%以上 |
| 精益推进员 | ____ | 方案制定、推进执行 | 全职 |
| 工序改善员 | ____ | 工序级改善实施 | 30%以上 |
| 外部顾问 | ____ | 专业指导、培训 | 按需 |

### 4.2 资金预算

| 项目 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 培训费用 | ____ | 外部培训、教材、认证 |
| 设备投入 | ____ | 检测设备、自动化改造 |
| 改善活动 | ____ | Kaizen活动、改善提案奖励 |
| 咨询服务 | ____ | 外部顾问费用 |
| 合计 | ____ |  |

## 5. 进度追踪方法

### 5.1 追踪频率

| 追踪方式 | 频率 | 参与人员 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日站会 | 每日 | 改善团队 | 当日进展、当日计划、障碍 |
| 周例会 | 每周 | 项目负责人+改善团队 | 周进展回顾、偏差分析、下周计划 |
| 月评审 | 每月 | 管理层+项目团队 | 月度进展、里程碑达成、资源调整 |
| 季度汇报 | 每季度 | 高层管理 | 整体进展、阶段成果、路线图调整 |

### 5.2 追踪工具

改善进度看板：在现场设置可视化进度看板

甘特图：使用甘特图追踪各改进项的时间进度

KPI仪表盘：追踪改进相关的KPI指标变化

改善日志：记录每项改善的详细过程和成果

### 5.3 偏差处理

当实际进展与计划出现偏差时：

识别偏差：通过周例会/月评审及时发现偏差

分析原因：使用根因分析方法找出偏差原因

制定对策：制定纠正措施和预防措施

调整计划：根据实际情况合理调整路线图

升级处理：重大偏差需向管理层汇报

## 6. 路线图总览模板

| 阶段 | 时间 | 改进项 | 目标 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期 | 第1-3月 | 5S基础改善 | 现场评分≥3分 | ____ | 未开始/进行中/已完成 |
|  |  | 关键质量点标准化 | 不良率降低20% | ____ |  |
|  |  | 设备基础保养 | 故障率降低30% | ____ |  |
| 中期 | 第3-6月 | 标准作业全面建立 | 覆盖率100% | ____ |  |
|  |  | SPC关键工序导入 | 控制图覆盖关键参数 | ____ |  |
|  |  | TPM体系推进 | OEE提升10% | ____ |  |
| 长期 | 第6-12月 | 全员改善文化 | 提案率人均3条/年 | ____ |  |
|  |  | 供应链协同 | 关键供应商准时率>95% | ____ |  |
|  |  | 精益人才梯队 | 培养3名精益推进员 | ____ |  |

## 7. 注意事项

路线图不是一成不变的：应根据实施进展和外部变化定期调整

避免贪多求全：每个阶段聚焦3-5项关键改进，确保执行到位

管理层支持是关键：定期向管理层汇报，获取持续支持

庆祝小胜利：每个改进完成后进行庆祝，保持团队士气

文档化经验：将成功的经验和失败的教训记录下来，形成组织知识