# 阶段5：卓越与持续（第36月+）

本阶段是精益转型的永恒阶段——持续追求卓越，保持行业领先地位，建立永续的改善文化。

## 目标

实现精益成熟度L5水平，成为紧固件行业精益制造标杆，建立自驱改善的永续文化机制。

### 长期指标和目标

| 指标 | 36月目标 | 48月目标 | 60月目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| OEE | 85% | 87% | 90% |
| 不良率 | 1.0% | 0.8% | 0.5% |
| 交付周期 | 7天 | 5天 | 4天 |
| 改善提案参与率 | 60% | 70% | 80% |
| 精益成熟度 | L4 | L4.5 | L5 |
| 培训人均课时 | 40小时/年 | 45小时/年 | 50小时/年 |
| 供应商协同率 | 30% | 50% | 70% |

## 关键活动

### 1. 持续改善制度化

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| 年度改善目标分解 | 基于方针管理（Hoshin Kanri）分解年度改善目标 |
| 改善课题管理 | 建立改善课题池，按优先级管理和追踪 |
| 改善成果评审 | 每月评审改善成果，确保效益可衡量 |
| 改善退化防护 | 定期审计防止改善成果退化 |
| 最佳实践固化 | 将验证有效的最佳实践纳入标准体系 |

年度改善目标分解流程：

公司年度方针 → 部门年度目标 → 班组月度课题 → 个人改善提案
     ↓                ↓              ↓              ↓
  Hoshin Kanri    目标对齐      课题管理        全员参与

### 2. 精益领导者培养

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| 内部讲师持续培养 | 扩大内部讲师队伍至10-15人 |
| 精益教练认证 | 培养3-5名精益教练，具备外部辅导能力 |
| 管理梯队培养 | 在新晋管理者培训中融入精益领导力模块 |
| 知识传承 | 建立老带新、内部导师制度 |
| 外部交流 | 组织管理团队参加行业精益交流和研修 |

精益领导者能力模型：

| 能力维度 | L4水平 | L5水平 |
| --- | --- | --- |
| 精益知识 | 掌握全部核心工具 | 能创新性应用 |
| 现场能力 | 能独立主导Kaizen | 能辅导他人主导 |
| 问题解决 | 熟练使用A3 | 能处理系统性问题 |
| 领导行为 | 践行精益日常管理 | 能传播精益文化 |
| 教练能力 | 能指导团队改善 | 能培养精益推进者 |

### 3. 行业标杆对标

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| 对标企业选择 | 选择紧固件或类似制造行业的精益标杆 |
| 对标维度 | 质量、效率、交付、成本、安全、人员 |
| 参观学习 | 每年组织1-2次标杆企业参观 |
| 对标报告 | 编写对标分析报告，识别差距 |
| 改进计划 | 针对差距制定专项改进计划 |

### 4. 数字化/智能化融合

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| MES+精益 | 用MES系统支持精益管理（实时OEE、电子看板） |
| 数据驱动改善 | 基于数据分析识别改善机会 |
| 预测性维护 | 设备数据+TPM，实现预测性维护 |
| 智能排产 | 用算法优化平准化排产 |
| 数字化管理板 | 用电子看板替代纸质管理板 |

MES+精益融合要点：

| 精益工具 | 数字化支持 |
| --- | --- |
| OEE追踪 | MES自动采集设备数据，实时计算OEE |
| 看板管理 | 电子看板替代实体看板，信息更及时 |
| 标准作业 | 电子化标准作业，实时监控执行 |
| 质量管理 | SPC实时监控，自动预警 |
| 改善提案 | 线上提案平台，全流程追踪 |

### 5. 知识管理和最佳实践传播

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| 精益知识库 | 建立和维护精益知识库（工具模板、案例、经验） |
| 改善案例集 | 每季度更新改善案例集 |
| 内部交流平台 | 建立内部精益交流平台（线上+线下） |
| 对外分享 | 参与行业交流，分享精益实践经验 |
| 出版和发表 | 鼓励撰写精益实践文章 |

### 6. 行业精益奖项申请

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| 奖项研究 | 研究国内外精益/制造卓越奖项要求 |
| 差距分析 | 评估当前水平与奖项要求的差距 |
| 专项提升 | 针对差距制定提升计划 |
| 申报准备 | 按奖项要求准备申报材料 |
| 持续提升 | 即使未获奖，也将此作为持续提升的动力 |

可关注的奖项：

| 奖项 | 说明 |
| --- | --- |
| Shingo Prize | 全球制造卓越奖，精益制造最高荣誉之一 |
| 全国质量奖 | 中国质量领域最高荣誉 |
| 省级精益示范企业 | 各省精益制造示范认定 |
| 行业标杆企业 | 紧固件行业协会评选 |

## 持续改进机制

### PDCA循环永续运行

Plan（计划）
    ↗              ↘
Act（行动）    Do（执行）
    ↖              ↙
    Check（检查）

### 定期review机制

| 频率 | 活动 | 参与者 |
| --- | --- | --- |
| 每日 | 站立会、异常处理 | 班组 |
| 每周 | Gemba Walk、管理板Review | 管理层 |
| 每月 | 月度精益review、改善成果评审 | 精益推进委员会 |
| 每季度 | 成熟度评估、方针回顾 | 管理团队 |
| 每半年 | QC成果发表、改善案例交流 | 全公司 |
| 每年 | 年度精益战略评审、标杆对标 | 高层+精益推进委员会 |

## 结语

精益转型没有终点。阶段5不是一个结束，而是一个新的开始。当精益成为组织的DNA，持续改善成为每个人的自觉行为时，企业就真正走上了卓越制造之路。

记住：

精益是一种思维方式，不是一套工具

改善是永无止境的，没有"足够好"

最大的浪费是不改善的浪费

人的成长是最重要的成果

耐心和坚持是成功的关键