# 风险登记册模板

## 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | _[填写项目名称]_ |
| 文档编号 | _[填写编号]_ |
| 版本号 | V1.0 |
| 编制日期 | _[填写日期]_ |
| 更新日期 | _[填写日期]_ |
| 责任人 | _[填写姓名]_ |

## 1. 风险登记表

| 风险编号 | 风险描述 | 风险类别 | 可能性（1-5） | 影响（1-5） | 风险等级 | 应对策略 | 应对措施 | 责任人 | 状态 | 更新日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | _[描述]_ | 人员/技术/组织/外部 | _[1-5]_ | _[1-5]_ | 红/黄/绿 | 规避/转移/减轻/接受 | _[措施]_ | _[姓名]_ | 活跃/监控中/已关闭 | _[日期]_ |
| R02 | _[描述]_ | _[类别]_ | _[1-5]_ | _[1-5]_ | _[等级]_ | _[策略]_ | _[措施]_ | _[姓名]_ | _[状态]_ | _[日期]_ |
| R03 | _[描述]_ | _[类别]_ | _[1-5]_ | _[1-5]_ | _[等级]_ | _[策略]_ | _[措施]_ | _[姓名]_ | _[状态]_ | _[日期]_ |
| R04 | _[描述]_ | _[类别]_ | _[1-5]_ | _[1-5]_ | _[等级]_ | _[策略]_ | _[措施]_ | _[姓名]_ | _[状态]_ | _[日期]_ |
| R05 | _[描述]_ | _[类别]_ | _[1-5]_ | _[1-5]_ | _[等级]_ | _[策略]_ | _[措施]_ | _[姓名]_ | _[状态]_ | _[日期]_ |

## 2. 风险等级判定

风险分值 = 可能性 × 影响

| 风险分值 | 等级 | 颜色 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15-25 | 极高 | 🔴 红区 | 立即处理，每日跟踪 |
| 8-14 | 高 | 🟠 橙区 | 优先处理，每周跟踪 |
| 4-7 | 中 | 🟡 黄区 | 重点监控，双周跟踪 |
| 1-3 | 低 | 🟢 绿区 | 常规管理，月度跟踪 |

## 3. 应对策略说明

| 策略 | 定义 | 适用场景 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规避 | 消除风险源或改变计划 | 可能性高、影响大 | 调整项目范围，避开高风险区域 |
| 转移 | 将风险影响转嫁给第三方 | 有保险或外包选项 | 购买设备保险，外包高风险工序 |
| 减轻 | 降低可能性或影响 | 大多数风险 | 加强培训，增加检查频次 |
| 接受 | 承认风险存在，不做额外处理 | 低影响或处理成本过高 | 记录并监控汇率波动风险 |

## 4. 精益转型常见风险清单

| 序号 | 风险描述 | 类别 | 可能性 | 影响 | 建议应对策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高层领导支持不足或支持减弱 | 组织 | 3 | 5 | 规避——定期向高层汇报进展和价值 |
| 2 | 一线员工抵触变革 | 人员 | 4 | 4 | 减轻——充分沟通、参与式改善、激励机制 |
| 3 | 精益骨干流失 | 人员 | 3 | 4 | 减轻——人才梯队培养、知识管理 |
| 4 | 短期产能波动影响交付 | 技术 | 3 | 4 | 减轻——分步实施、过渡期产能规划 |
| 5 | 改善成果无法持续 | 组织 | 4 | 3 | 减轻——标准化固化、定期审核 |
| 6 | 模具/设备改造超预算 | 技术 | 3 | 3 | 减轻——详细评估、分阶段投入 |
| 7 | 供应链不配合 | 外部 | 2 | 4 | 转移——协商共担收益、长期合作协议 |
| 8 | 质量波动导致客户投诉 | 技术 | 3 | 5 | 减轻——防错措施、质量门控制 |
| 9 | 培训效果不佳 | 人员 | 3 | 3 | 减轻——实战培训、考核机制 |
| 10 | 外部顾问能力不足 | 外部 | 2 | 4 | 规避——严格筛选、试用期评估 |

## 5. 风险状态说明

| 状态 | 说明 |
| --- | --- |
| 活跃 | 已识别但尚未发生，需要持续监控和应对 |
| 已发生 | 风险事件已触发，正在执行应对措施 |
| 监控中 | 已制定应对措施，持续跟踪观察 |
| 已关闭 | 风险已消除或不再适用，归档备查 |

## 6. 风险更新流程

识别 → 评估 → 应对 → 监控 → 更新 → 关闭/重新评估
 ↑                                    │
 └────────────────────────────────────┘
           （循环直至项目结束）

更新触发条件：

每月定期评审所有活跃风险

项目阶段变更时重新评估

发生重大变更时即时更新

风险事件发生后立即更新

新风险识别时随时添加

## 使用说明

全员参与：鼓励所有团队成员报告潜在风险

及时更新：发现新风险或状态变化时立即更新登记册

量化评估：使用1-5分制进行可能性和影响评估，确保评估标准一致

责任到人：每个风险必须指定明确的责任人

定期评审：至少每月在项目例会上评审风险登记册

历史存档：已关闭的风险记录应保留，作为组织知识资产