# 风险矩阵模板

## 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | _[填写项目名称]_ |
| 文档编号 | _[填写编号]_ |
| 版本号 | V1.0 |
| 更新日期 | _[填写日期]_ |

## 1. 风险矩阵（5×5）

影响程度
         1      2      3      4      5
      ┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
  5   │ 🟡5  │ 🟠10 │ 🔴15 │ 🔴20 │ 🔴25 │
可    ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
能  4 │ 🟡4  │ 🟠8  │ 🟠12 │ 🔴16 │ 🔴20 │
性    ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
    3 │ 🟢3  │ 🟡6  │ 🟡9  │ 🟠12 │ 🔴15 │
      ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
    2 │ 🟢2  │ 🟢4  │ 🟡6  │ 🟡8  │ 🟠10 │
      ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
    1 │ 🟢1  │ 🟢2  │ 🟢3  │ 🟡4  │ 🟡5  │
      └──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

      🟢 绿区（1-3分）：低风险
      🟡 黄区（4-9分）：中风险
      🟠 橙区（10-16分）：高风险
      🔴 红区（15-25分）：极高风险

## 2. 风险等级判定标准

### 2.1 可能性评分标准

| 评分 | 等级 | 描述 | 概率范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 极低 | 极少发生 | < 10% |
| 2 | 低 | 偶尔发生 | 10% - 30% |
| 3 | 中 | 有时发生 | 30% - 50% |
| 4 | 高 | 经常发生 | 50% - 70% |
| 5 | 极高 | 几乎肯定发生 | > 70% |

### 2.2 影响评分标准

| 评分 | 等级 | 进度影响 | 成本影响 | 质量影响 | 范围影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 极低 | 延迟 < 1天 | 增加 < 1% | 几乎无影响 | 范围不变 |
| 2 | 低 | 延迟 1-5天 | 增加 1-5% | 轻微偏差 | 范围微调 |
| 3 | 中 | 延迟 5-15天 | 增加 5-10% | 需要返工 | 范围部分调整 |
| 4 | 高 | 延迟 15-30天 | 增加 10-20% | 严重影响交付 | 范围重大调整 |
| 5 | 极高 | 延迟 > 30天 | 增加 > 20% | 项目目标无法达成 | 项目可能终止 |

## 3. 各区域处理要求

### 🔴 红区（15-25分）—— 极高风险

处理要求：立即处理，不可接受

响应时限：24小时内制定应对方案

跟踪频率：每日跟踪

审批层级：推进委员会审批

典型应对：规避或减轻至黄区以下

### 🟠 橙区（10-14分）—— 高风险

处理要求：优先处理，重点关注

响应时限：72小时内制定应对方案

跟踪频率：每周跟踪

审批层级：项目经理审批

典型应对：减轻或转移

### 🟡 黄区（4-9分）—— 中风险

处理要求：重点监控，积极管理

响应时限：1周内制定应对方案

跟踪频率：双周跟踪

审批层级：项目团队处理

典型应对：减轻或接受（需审批）

### 🟢 绿区（1-3分）—— 低风险

处理要求：常规管理，持续监控

响应时限：按计划处理

跟踪频率：月度跟踪

审批层级：责任人自行处理

典型应对：接受

## 4. 使用说明

评估标准统一：所有评估人员应使用相同的标准，评估前进行校准

定期重评：风险矩阵至少每月更新一次，反映最新状态

交叉验证：建议由2-3人共同评估，减少主观偏差

动态调整：随着项目进展，风险的可能性和影响会变化，需及时调整

关注交叉点：处于区域边界的风险应从严处理

与登记册联动：风险矩阵评估结果应同步更新到风险登记册

可视化展示：建议将风险矩阵打印张贴在项目办公室，便于全员了解

历史记录：保留每次评估的版本，便于追溯风险变化趋势