# 风险应对计划模板

## 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | _[填写项目名称]_ |
| 文档编号 | _[填写编号]_ |
| 版本号 | V1.0 |
| 编制日期 | _[填写日期]_ |
| 编制人 | _[填写姓名]_ |

## 1. 风险应对计划表

### 风险 R01：_[风险名称]_

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 风险描述 | _[详细描述风险事件及其可能后果]_ |
| 风险类别 | 人员/技术/组织/外部 |
| 可能性 | _[1-5分]_ |
| 影响 | _[1-5分]_ |
| 风险等级 | 红/橙/黄/绿 |
| 风险责任人 | _[姓名/职位]_ |

应对策略：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 应对策略 | 规避/转移/减轻/接受 |
| 具体措施 | 1. _[措施1]_ |
|  | 2. _[措施2]_ |
|  | 3. _[措施3]_ |
| 资源需求 | _[人力、资金、设备等]_ |
| 时间计划 | _[开始日期]_ 至 _[结束日期]_ |
| 预期效果 | 风险分值从_[当前值]_降低至_[目标值]_ |

触发条件与应急预案：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 触发条件 | _[什么条件下启动应急预案]_ |
| 应急预案 | _[应急处理步骤]_ |
| 应急负责人 | _[姓名/职位]_ |
| 应急资源 | _[需要的应急资源]_ |

### 风险 R02：_[风险名称]_

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 风险描述 | _[详细描述风险事件及其可能后果]_ |
| 风险类别 | 人员/技术/组织/外部 |
| 可能性 | _[1-5分]_ |
| 影响 | _[1-5分]_ |
| 风险等级 | 红/橙/黄/绿 |
| 风险责任人 | _[姓名/职位]_ |

应对策略：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 应对策略 | 规避/转移/减轻/接受 |
| 具体措施 | 1. _[措施1]_ |
|  | 2. _[措施2]_ |
|  | 3. _[措施3]_ |
| 资源需求 | _[人力、资金、设备等]_ |
| 时间计划 | _[开始日期]_ 至 _[结束日期]_ |
| 预期效果 | 风险分值从_[当前值]_降低至_[目标值]_ |

触发条件与应急预案：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 触发条件 | _[什么条件下启动应急预案]_ |
| 应急预案 | _[应急处理步骤]_ |
| 应急负责人 | _[姓名/职位]_ |
| 应急资源 | _[需要的应急资源]_ |

## 2. 精益转型典型风险应对方案

### 2.1 高层领导支持减弱

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 应对策略 | 减轻 |
| 具体措施 | 1. 每月向高层展示改善成果和财务收益 |
|  | 2. 邀请高层参与Gemba Walk，亲眼看到改善效果 |
|  | 3. 将精益成果纳入高管绩效考核指标 |
|  | 4. 建立精益转型仪表板，实时展示关键指标 |
| 资源需求 | 项目经理2小时/周用于高层沟通 |
| 触发条件 | 连续2次月度评审未出席，或预算被削减 |
| 应急预案 | 启动专项汇报，准备一页纸项目总结 |

### 2.2 一线员工抵触变革

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 应对策略 | 减轻 |
| 具体措施 | 1. 充分沟通变革原因和愿景，消除信息不对称 |
|  | 2. 邀请一线员工参与改善方案设计 |
|  | 3. 建立改善提案制度，鼓励员工参与 |
|  | 4. 设立改善奖励基金，及时认可改善贡献 |
|  | 5. 从试点线选拔员工代表，发挥示范作用 |
| 资源需求 | 培训预算+改善奖励基金 |
| 触发条件 | 员工流失率上升，改善提案数量下降 |
| 应急预案 | 暂停推进，组织一对一沟通，了解真实顾虑 |

### 2.3 改善成果无法持续

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 应对策略 | 减轻 |
| 具体措施 | 1. 所有改善成果必须标准化，形成标准作业文件 |
|  | 2. 建立日常审核机制（分层审核体系） |
|  | 3. 将改善指标纳入部门和班组长KPI |
|  | 4. 定期回访检查，发现退化立即纠正 |
| 资源需求 | 审核员培训+审核计划 |
| 触发条件 | 标准执行率低于80% |
| 应急预案 | 重新培训、现场辅导、标准修订 |

### 2.4 短期产能波动影响交付

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 应对策略 | 减轻 |
| 具体措施 | 1. 改善活动安排在非高峰时段 |
|  | 2. 提前与客户沟通可能的交付调整 |
|  | 3. 建立安全库存缓冲 |
|  | 4. 分步实施，避免大面积同时调整 |
| 资源需求 | 产能规划+库存缓冲资金 |
| 触发条件 | 产线利用率低于90%或交付延迟风险 |
| 应急预案 | 启动备用产能方案，必要时安排加班 |

## 3. 风险应对跟踪表

| 风险编号 | 应对措施 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 效果评估 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | _[措施]_ | _[日期]_ | _[日期]_ | _[评估]_ | 进行中/已完成 |
| R02 | _[措施]_ | _[日期]_ | _[日期]_ | _[评估]_ | 进行中/已完成 |

## 使用说明

只针对重要风险：为红区和橙区风险制定详细应对计划

措施具体可执行：避免笼统的描述，每条措施应可落实到人和时间

明确触发条件：应急预案的触发条件要清晰，避免反应滞后

定期评审效果：应对措施实施后要评估效果，必要时调整策略

与风险登记册同步：应对计划的更新应同步反映到风险登记册中

经验积累：典型风险的应对经验应纳入组织知识库，供后续项目参考